BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

| STT | Thiết kế giao diện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số Ngày | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1 | Thiết kế form Đăng ký | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 3 | Cả nhóm |
| 3.1.5.2 | Thiết kế form Đăng nhập | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 3 | Cả nhóm |
| 3.1.5.3 | Thiết kế form Đăng xuất | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 2 | Cả nhóm |
| 3.1.5.4 | Thiết kế form Quên mật khẩu | 29-08-2026 | 30-08-2026 | 3 | Kha |
| 3.1.5.5 | Thiết kế trang Tra cứu sách | 29-08-2026 | 31-08-2026 | 4 | Nhân |
| 3.1.5.6 | Thiết kế trang Xem chi tiết sách | 29-08-2026 | 30-08-2026 | 3 | Hướng |
| 3.1.5.7 | Thiết kế trang Gia hạn mượn | 30-08-2026 | 31-08-2026 | 3 | Vân Anh |
| 3.1.5.8 | Thiết kế trang Mượn sách | 30-08-2026 | 01-09-2026 | 4 | Tuấn Anh |
| 3.1.5.9 | Thiết kế trang Trả sách | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 4 | Kha |
| 3.1.5.10 | Thiết kế form/trang Đánh giá | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 3 | Nhân |
| 3.1.5.11 | Thiết kế trang Thanh toán phạt | 31-08-2026 | 02-08-2026 | 4 | Hướng |
| 3.1.5.12 | Thiết kế trang Lịch sử mượn/trả | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 3 | Vân Anh |
| 3.1.5.13 | Thiết kế form Cập nhật thông tin cá nhân | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 3 | Tuấn Anh |
| 3.1.5.14 | Thiết kế trang Lập phiếu mượn | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 4 | Kha |
| 3.1.5.15 | Thiết kế trang Quản lý sách | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 5 | Nhân |
| 3.1.5.16 | Thiết kế trang Quản lý bạn đọc | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 5 | Hướng |
| 3.1.5.17 | Thiết kế trang Cập nhật trạng thái sách | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 3 | Vân Anh |
| 3.1.5.18 | Thiết kế trang Xử lý quá hạn | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 4 | Tuấn Anh |
| 3.1.5.19 | Thiết kế trang Thống kê / Báo cáo | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 5 | Kha |
| 3.1.5.20 | Thiết kế trang Quản lý tài khoản | 04-09-2026 | 05-09-2026 | 4 | Nhân |
| 3.1.5.21 | Thiết kế trang Phân quyền tài khoản | 04-09-2026 | 05-09-2026 | 4 | Hướng |
| 3.1.5.22 | Thiết kế trang Cấu hình quy định hệ thống | 05-09-2026 | 06-09-2026 | 4 | Vân Anh |
| 3.1.5.23 | Thiết kế trang Xem báo cáo | 05-09-2026 | 06-09-2026 | 3 | Tuấn Anh |